2026년 AI기반 위성정보 활용 서비스 확산사업

테스트 전략·계획서

| 문서번호 | JSA-PF-TS-001 |
| --- | --- |
| 시스템 | 지반침하 스마트 관리 시스템(통합플랫폼) |
| 분류 | 시험 |
| 버전 | V0.1 |
| 작성일 | 2026. 10. 16. |
| 작성자 | 박가람 |
| 검토·승인 | - |

제·개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-16 | 최초 작성 | 박가람 | - |

1. 목적과 범위

통합플랫폼(gis-sass)의 품질을 코드·배포물·문서 수준에서 반복 검증하기 위한 전략과 계획을 정한다. 규칙의 단일 출처는 저장소의 docs/rules/coding/test.md 와 docs/TESTING.md 다.

테스트 대상

customer·admin API(도메인 로직·REST), 공유 라이브러리 api-core·web-core

customer·admin web, 데이터베이스 마이그레이션·시드

컨테이너 이미지(api·web 4종, 마이그레이션 2종)와 Helm chart

문서(마크다운·링크)와 의존성(보안 점검)

제외 범위

제주 지반침하 프로토타입 — 참조 기준 자료이며 결합 방식이 정해진 뒤 테스트 범위를 정한다.

ETL 실데이터 적재 어댑터, 성능·부하 시험(WBS ID 12, AI 담당), 모의해킹·제3자 취약점 진단(별도 안건), 운영 환경.

사용성·인수(UAT) 시험 — 기획 담당 문서(JSA-PF-TS-010·JSA-PF-TS-013)에서 다룬다.

2. 테스트 유형별 전략

| 유형 | 대상 | 도구 | 수행 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위(백엔드) | api-core·customer-api 도메인 로직. admin 이 쓰는 인증 로직은 api-core 단위 테스트가 맡고, admin 제품은 통합 테스트로 검증한다. | JUnit 5, Gradle(test, :gis-api:test), JaCoCo(커버리지는 참고 지표) | PR·develop push(CI), 로컬 |
| 통합(백엔드) | 제품 API + PostGIS | JUnit 5 integrationTest, Testcontainers(postgis/postgis:16-3.4) | PR·develop push(CI 호스트 직접 실행) |
| 단위·통합(web) | web-core·customer-web·admin-web 화면·조립 | Vitest, MSW, React Testing Library | PR·develop push(CI) |
| E2E(web) | customer web 로그인·지도·멤버십·탭 간 세션 갱신 | Playwright(compose e2e 프로파일) | 수동 |
| 스모크(API) | 인증 12 시나리오, 조직·워크스페이스, 지도 18 시나리오 | Bash + curl + jq(scripts/smoke-*.sh) | 배포 후·로컬(수동) |
| 마이그레이션 왕복 | 마이그레이션 이미지, 빈 PostGIS | scripts/ci/migrate-roundtrip.sh(migrate → rollback → migrate → seed) | CI(경로 필터) |
| 이미지 빌드 | api·web 이미지 4종 | docker buildx(push 없음) | CI(경로 필터) |
| 차트 검증 | Helm chart 5개 조합 | helm lint·template, kubeconform(k8s 1.31) — scripts/ci/check-chart.sh | CI(경로 필터), 로컬 |
| 문서 검사 | 마크다운 린트, 문서 링크 | markdownlint-cli2, scripts/check-doc-links.py | CI docs 잡, 로컬 |
| 의존성 점검(보안) | npm 런타임 의존성 | npm audit(high·critical 차단) | CI deps-audit |
| 사본 감시 | 의도적으로 복제한 web 코드의 드리프트 | scripts/check-web-copies.sh | CI web-copies |

원칙: 빠른 단위 테스트를 기본으로 하고 깨지면 치명적인 핵심 경로(인증·권한·지도)는 통합·E2E 로 보강한다. given-when-then 구조와 한국어 문장 이름을 쓰고, mock 은 외부 경계(외부 API·시간·랜덤·파일시스템·네트워크)에만 쓴다. 커버리지는 숫자를 강제하지 않고, 새 기능에는 테스트를 함께 쓰며 버그를 고치면 그 버그를 재현하는 테스트를 남긴다.

3. 환경

로컬: 개발 스택(docker-compose.yml)과 테스트 스택(docker-compose.test.yml)은 볼륨·네트워크·호스트 포트가 분리되어 동시에 띄울 수 있다(테스트 스택: db 5433, api 8090·관리 8091, edge 5180).

CI: 조직 self-hosted runner(13f 라벨, Linux X64, 호스트에 Docker 필요). 잡 본문이 Dagger 함수인 것은 api-core·customer-api·admin-api·web-core·customer-web·admin-web·web-copies 7개이며, 이 7개는 CI 와 같은 컨테이너에서 로컬 재현이 가능하다. 통합 테스트·docs·deps-audit 와 배포물 검증 잡(이미지 빌드·마이그레이션 왕복·chart)은 Dagger 를 거치지 않고 러너에서 직접 실행한다. 배포물 검증은 로컬에서 같은 명령(docker buildx build, scripts/ci/migrate-roundtrip.sh, scripts/ci/check-chart.sh)으로 재현한다. 이미지 푸시(build-push 잡)는 develop push·v* 태그에서 test 워크플로의 모든 잡이 통과한 뒤에만 자동으로 실행된다(PR·main 브랜치 push 에서는 푸시하지 않는다).

테스트 데이터: 시드 계정 3종이 권한 모델의 서로 다른 경로를 담당한다 — 조직 OWNER(admin, 워크스페이스 상속 ADMIN), 조직 VIEWER 이면서 워크스페이스 EDITOR(guest), 조직 VIEWER 이면서 워크스페이스 비멤버(lockout, 404 확인·계정 잠금 시험).

통합 테스트 DB: Testcontainers 가 PostGIS 컨테이너를 띄운다. 스키마는 Laravel 마이그레이션을 미러링한 테스트 전용 DDL 로 준비하고, 드리프트는 Hibernate ddl-auto: validate 가 잡는다.

시크릿: 테스트용 JWT 서명키는 실행 경로마다 다르다. compose 테스트 스택(smoke·e2e)은 AUTH_JWT_SIGNING_KEY 를 필수 환경변수로 받으며, 실행할 때 생성하거나(openssl rand -hex 32) gitignore 된 .env 에 두고 저장소에는 예시(.env.test.example)만 있다. 백엔드 테스트는 환경변수를 쓰지 않고 저장소에 둔 테스트 전용 고정 키를 쓰며(통합 테스트는 src/integrationTest/resources/application.yml, api-core 단위 테스트는 테스트 코드 상수), CI 는 키를 생성하지 않는다. 모두 테스트 전용이며 운영 값이 아니다.

도구 버전: JDK 25(Temurin), Gradle 9.7, Node 24, Dagger v0.21.9, Vitest, Playwright.

4. 일정과 역할

| 활동 | 담당 | 일정 |
| --- | --- | --- |
| PR·develop/main push·v* 태그마다 CI 전체 잡 실행 | 개발팀(자동) | 상시 |
| 로컬 사전 검증(Dagger 함수로 Dagger 잡 7개 재현, 배포물 검증은 docker·scripts/ci 스크립트) | 작업자 | PR 올리기 전 |
| smoke·E2E 수동 실행 | 개발팀 | 배포 후, 인증·지도 변경 시 |
| 서버·인프라 설계 검증 계획(기준선 대조) | 개발팀 | 완료 보고 전(2026-11-27 이전) |
| CSAP 인증 신청 전체 회귀(갭 보완 뒤 기준선 유지 확인) | 개발팀 | 2026-11-02 ~ 2026-12-31 |

5. 합격 기준

통과 기준

CI test 워크플로의 모든 잡 성공(경로 필터로 건너뛴 잡은 통과로 본다). build-push 잡은 통과 뒤에만 자동 실행된다. admin 의 검증 근거는 admin-api-integration 잡이다.

백엔드 단위·통합 0 failed, web 단위 0 failed.

smoke: 인증 38 PASS, 지도 42 PASS, 연속 2회 실행에서 PASS 수가 같을 것(멱등).

마이그레이션 왕복 성공, 차트 검증 5개 조합 통과, 런타임 의존성 npm audit high·critical 0건, 마크다운 린트·문서 링크 검사 0 issues.

배포 후 검증(JSA-PF-RL-002 4절) 통과.

기준선 참고: web-core 73·customer-web 101·admin-web 3 통과(2026-10-13 기록, 커밋 4e37ab6 CI 동일), customer e2e 19건 통과(2026-10-14 검증).

결함 처리 기준

실패한 잡이 있는 변경은 병합하지 않는다. 흔들리는 잡은 ‘Re-run failed jobs’ 로 다시 돌리되 원인을 기록한다.

버그를 고치면 그 버그를 재현하는 테스트를 남긴다.

보안 결함은 코드 품질·보안 개선 트랙에서 우선순위 1~3 으로 관리한다.

6. 위험과 대응

smoke·e2e 는 CI 밖에서 실행한다 — 이미지 빌드 비용 때문에 제외했고, 배포 CI 도입 시점에 잡으로 추가한다. 그 전까지는 사람이 실행한다.

chart 검사는 스키마까지만 본다 — 앱 설정과 chart 의 의미상 불일치는 파드가 실제로 떠야 드러나므로 클러스터 설치 검증으로 보완한다(JSA-PF-TS-005 TC-052).

프로토타입 결합 시 테스트 범위 — 결합 방식이 정해진 뒤 정의한다.

근거: docs/TESTING.md, docs/rules/coding/test.md, .github/workflows/test.yml, 설계서 9장 §9.4, 주간보고 10월 2주.