# 개발 담당 산출물 작성 현황

개발팀 내부용 문서다. 발주처에 산출물을 제출할 때는 이 파일을 제외한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-10-16 |
| 작성자 / 승인자 | 개발팀 / 확인 필요 |
| 범위 | 제주위성AI 관련 — 통합플랫폼(gis-sass), 사내 개발·스테이지 클러스터(dev0), 제주 지반침하 프로토타입(Jeju-subsidence-AI, 참조 기준 자료) |
| 기준 커밋 | gis-sass 4e37ab6(develop), dev0 23f4525, Jeju-subsidence-AI 129d660 |
| 양식 | 20 중간산출/양식-담당별/개발 의 양식 23종 중 21종을 작성했다 |

## 1. 요약

- 21종을 작성했다(Word 5, Excel 2, Markdown 14). 2종은 제외했다(3절).

- 현재 단계는 "프로토타입 분석 및 gis-sass 결합 방식 검토 중"이다. 결합 방식과 서비스 구성은 정해지지 않았으므로, 문서는 이를 확정된 설계처럼 쓰지 않고 "검토 중·미결정"으로 표시했다.

- 근거를 찾지 못한 칸은 지어내지 않고 "확인 필요"·"미정"·"미실시"로 표시했다. 주요 목록은 4절이다.

- 통제항목 갭 분석(JSA-CM-CT-002)은 저장소 증거 기준의 사전 판정이다. 30개 통제항목 중 충족 0, 부분 17, 미충족 11, 해당없음 2(잠정)이며 T078 의 확정 판정이 아니다.

- QA 테스트케이스(JSA-PF-TS-005)의 판정·수행일은 작업 기록과 CI 실행 기록에서 인용했다. 이번 작성에서 테스트를 다시 돌리지는 않았다.

- 작성 뒤 별도 검증(7절)에서 지적된 오류·과장·범위 단서 누락을 문서에 반영했다.

- 새로 확인한 문제 12건은 5절에 있다. 가장 급한 것은 develop CI 의 docs 잡 실패(문서 링크 11건)다. 배포 절차(JSA-PF-RL-002)를 따르기 전에는 10·11번을 먼저 본다.

## 2. 문서별 현황

| 문서번호 | 문서 | 형식 | 상태 | 핵심 근거 | 남은 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JSA-CM-CT-001 | 인증 범위 정의서 | Word | 작성 | ADR-2026-09-26.02(승인, D1~D7), 마일스톤 M011 | 발주처 등급 분류, 공공 콘솔 실측 5건, KISA 최신판 확인 |
| JSA-CM-CT-002 | 통제항목 갭 분석 | Excel | 작성(사전 판정) | 해설서 정리본 30개 통제항목, 설계서 9장, Task 기록 | T078 확정 판정, 담당 확인 필요 10건·목표일 확인 필요 4건(9.1.5, 10.3.2, 10.3.3, 12.3.1) |
| JSA-CM-RL-001 | 파일럿 계획 | Word | 골격 | 개발팀 자료에 파일럿 계획 없음(WBS 세세부4 에 파일럿 후보지 선정 과업이 있다) | 목적·대상·일정·성공 지표를 기획과 협의 |
| JSA-CM-RL-002 | 배포 런북·롤백 계획 | Markdown | 작성 | JSA-PF-RL-002·RL-003 요약, deploy/README.md | 담당자, 사내·운영 배포 이력 없음 |
| JSA-PF-CF-007 | 문서 위키 구조(목차) | Markdown | 작성 | gis-sass 문서 구조, 3개 저장소의 문서 | 문서 소유자 지정 |
| JSA-PF-DS-001 | PRD | Word | 작성 | WBS, 마일스톤, 구현 기능 FR-01~10, 프로토타입 점검 화면에서 도출한 후보 FR-P1~P5(관리자 화면 제외) | FR-P 우선순위, 성능 목표 수치 |
| JSA-PF-DS-002 | 기술 설계 문서 | Markdown | 작성 | 코드·API·DB 마이그레이션, 설계서 | 열린 질문 12건(8절) |
| JSA-PF-DS-003 | 아키텍처 문서 | Markdown | 작성 | C4 구성, ADR, 배포 구성 | 프로토타입 결합 방식(6절, 검토 중) |
| JSA-PF-DS-004 | ADR | Markdown | 작성 | ADR 25건(승인 23·수용 1·검토 중 1)과 별도로 결합 방식 ADR 제안 1건(3.3절, 번호 미발급) | 결합 방식 ADR 은 미결정, 색인(Index.md)은 3건 상태 불일치·ADR-2026-09-01.02 누락 |
| JSA-PF-IM-002 | 체인지로그 | Markdown | 작성 | VERSION, RELEASE-NOTES.md, PR #36·#38~#78(v0.1.0 태그 이후 병합 38건) | 없음 |
| JSA-PF-OP-001 | 운영 런북 | Markdown | 작성(운영 개시 전) | dev0 운영 문서, deploy/README.md | 운영 책임자·연락 체계, 점검 주기 |
| JSA-PF-OP-006 | 장애 포스트모템 | Word | 작성(개발 환경 사례) | T097(CI 미실행 2026-09-16~09-26 — develop push·PR 모두, 정상화 확인 2026-09-27) | 서비스 장애 사례는 없음, 후속 조치 담당 |
| JSA-PF-RL-002 | 배포 런북 | Markdown | 작성 | deploy/README.md, Helm chart | 외부 소스 인증키 암호화 키 주입, 대상 환경 values, 시드를 끈 환경의 검증 방법 |
| JSA-PF-RL-003 | 롤백 계획 | Markdown | 작성 | deploy/README.md 3.4, T105 | 롤백 판단 수치, 결정자 |
| JSA-PF-RL-004 | 릴리스 노트 | Markdown | 작성 | RELEASE-NOTES.md v0.1.0 | 세세부1·2 확인 질문 발송 여부·일자·경로 확인(알려진 이슈 3번째 항목, 이 문서 4.2절) |
| JSA-PF-ST-001 | 코딩 컨벤션 | Markdown | 작성 | docs/rules/coding | 포맷터·정적분석 도입 여부 |
| JSA-PF-ST-002 | Git 브랜치 커밋 규칙 | Markdown | 작성 | docs/rules/git | 리뷰어 수 |
| JSA-PF-ST-003 | PR 템플릿·Definition of Done | Markdown | 작성(기본안 포함) | docs/rules/workflow | 저장소에 PR 템플릿 파일이 없어 기본안으로 작성 |
| JSA-PF-ST-005 | 개발환경 셋업 가이드 | Markdown | 작성 | AGENTS.md, docs/TESTING.md, compose 파일, mise.toml, 프로토타입 README | 없음 |
| JSA-PF-TS-001 | 테스트 전략·계획서 | Word | 작성 | docs/TESTING.md, CI 워크플로, 실행 기록 | 성능 시험 계획, docs 잡 수정 |
| JSA-PF-TS-005 | QA 테스트케이스와 결과 | Excel | 작성(기록 인용) | smoke 3종, CI 실행, Task 검증 기록 | 69건 중 Pass 56, Fail 2, Block 7, 판정 공란 4. 재수행 필요 |

## 3. 제외·이동한 양식

- JSA-CM-CT-003 보안 요구사항 반영 결과: CSAP 과업(M011, WBS ID 33)에서 작성하므로 이 묶음에서 제외했다. 양식은 20 중간산출/양식-담당별/개발 에 그대로 있다.

- JSA-PF-OP-002 고객 파일럿 결과 보고: 기획 담당 문서라서 양식 파일을 20 중간산출/양식-담당별/기획 으로 옮겼다. 작성하지 않았다.

## 4. 공백 목록 (확인 필요)

산출물 21종의 '확인 필요'·'미정' 표시 가운데 주요 공백을 주제별로 묶었다. 같은 공백이 여러 문서에 반복되면 대표 위치만 적었고, 칸 단위 전체는 각 문서의 형광펜(Markdown 은 <mark>) 표시와 본문의 '확인 필요'·'미정' 문구를 따른다.

### 4.1 사람·조직 결정

- 모든 문서의 승인자·검토자. 표지와 제·개정 이력에 "확인 필요"로 표시했다. 작성자는 저장소 산출물의 관행대로 "개발팀"으로 적었다.

- 배포 담당, 롤백 결정자, 운영 책임자, 인프라 담당, 개발 담당, 문서 소유자(JSA-PF-OP-001 7절, JSA-PF-RL-002 5절, JSA-PF-RL-003, JSA-CM-RL-002 6절, JSA-PF-CF-007 5절).

- ADR 결정자 개인명(JSA-PF-DS-004), 협력사(㈜소다시스템)의 세부 역할(JSA-PF-DS-001).

- 보안 전담조직·정보보호 최고책임자·주요 직무자 지정(JSA-CM-CT-002 의 1.2.1, 2.1.2)과 교육 시행·침해사고 대응 절차·침해사고 보고·장애 보고·법적요구사항 준수의 담당(같은 문서의 2.3.2, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.2, 7.1.1). JSA-CM-CT-002 에서 담당이 확인 필요인 항목은 이 7건과 4.2 의 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4 를 합해 10건이며, 모두 조치 계획이 보안 운영체계 구성(T080, WBS ID 34) 단독인 항목이다.

### 4.2 발주처·외부 확인

- 발주처의 하등급 분류 확인, 로그인 식별자에 식별 가능한 값을 쓰지 않는 운영 정책, 수신 산출물의 공개·비공개 성격(JSA-CM-CT-001).

- KISA: 해설서·고시 최신판과 시행일(D7), 제3자 진단 요건(D6), 하등급 해당없음 판단(JSA-CM-CT-002 의 14.1.2, 14.3.1). 신청 접수처·절차·소요 기간(KISA)과 심사 비용·부담 주체는 gis-sass T077 범위 1절 표(33~34행)와 2026-09-26 진행 현황에 '확인 필요'로 적혀 있으나 2026-10-14 '남은 일'에서는 빠졌고, 이 21종에는 표시하지 않았다.

- NCP 공공 콘솔 실측 5건: Multi Zone, PostGIS, Ingress 방식, 레지스트리 pull, 2025 기준 변경.

- 세세부1·2 산출물 확인 질문 5건(파일 형식·좌표계, 1회 용량·갱신 주기, 전달 방식, 격자 체계, 인증·인가 경계)에 대한 회신(T074 선행 조건 표, 5건 모두 미회신, 질의 발송 기록은 저장소에 없다. ETL 실데이터 어댑터가 이에 걸려 있다).

- NCP Cloud DB·스토리지의 데이터 폐기 방식(JSA-CM-CT-002 의 12.1.6).

- customer·admin 이 같은 DB 인스턴스를 쓰는 구성을 논리 분리로 인정받을 수 있는지(JSA-CM-CT-002 의 11.1.5, 본문 속 문구).

- 발주처 보안 요구사항, 보안서비스 수준 협약, 사고·장애 협조체계(JSA-CM-CT-002 의 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4).

### 4.3 기획 협의

- 파일럿 목적·가설·대상 기관·일정·성공 지표·지원 체계(JSA-CM-RL-001 전체).

- 프로토타입 결합 방식·범위·담당, 결합 성공 판단 지표(JSA-PF-DS-001 6절), 결합 방식이 정해진 뒤 인증 범위에 미치는 영향(JSA-CM-CT-001 4절). WBS 담당 조직 열은 ID 9~24 를 AI, 25~28 을 기획, 29~31 을 개발로 적지만 M010 은 ID 9~31 전체를 개발팀 범위 밖으로 둔다(ID 29~31 의 담당 확인 필요). 반대로 ID 32~35(CSAP 인증 신청)는 이 열이 '운영(DevSecOps)'로 적혀 M011·9월 중간보고의 개발팀 범위(WBS 2~8, 32~35)와 다르다. '운영(DevSecOps)'가 개발팀 안의 역할인지 별도 조직인지 확인 필요(JSA-CM-CT-001 5절, JSA-PF-DS-001 1절, JSA-PF-DS-002 1절). WBS ID 35 진척값의 근거도 확인 필요(JSA-PF-DS-001 7절).

- 프로토타입에서 도출한 요구사항 후보 FR-P1~P5 의 우선순위, 망 분리 환경 요구.

### 4.4 수치·기술 결정

- 성능 목표 수치와 부하 시험 계획(JSA-PF-DS-001, JSA-PF-DS-002, JSA-PF-TS-001). WBS ID 12 는 AI 담당·개발팀 범위 밖이고 8월 월간보고가 9월 계획으로 올렸다(JSA-PF-TS-001 6절).

- 롤백 판단 수치(오류율·지연), 저장소에 롤백 기준으로 명시되지 않은 판단 기준 2~5번(개발팀 제안, JSA-PF-RL-003 1절), 롤백 승인 절차, 롤백 후 고객·내부 통지 시점·방법(JSA-PF-RL-003 6절), 리뷰 기한, 정기 점검 주기, 복구 리허설 절차·주기·담당.

- 시드(migrate.seed)를 끄는 사내 개발·운영에서 첫 관리자 계정을 만드는 절차와, 로그인 왕복·smoke 3종·제품 간 격리를 대신할 검증(JSA-PF-RL-002 2·3·4절, JSA-CM-RL-002 3·4절, JSA-PF-RL-003 1·5절, JSA-CM-RL-001 5절, JSA-PF-TS-001 5절, 5절 11번).

- GHCR 이미지(v0.1.0 태그분 포함)의 게시 여부, 클러스터의 pull 자격(패키지 공개 여부 또는 pull Secret), 환경 사이에 승격할 운영 digest 와 전달 절차(JSA-PF-RL-002 1~3절, JSA-CM-RL-002 1절).

- 롤백 때 스키마를 되돌리지 않으면 구 이미지가 기동하는지, JWT 서명키 교체 시 재로그인 범위와 api 파드 재시작 여부(JSA-PF-RL-003 4절, 5절 12번).

- 사내 클러스터 노드의 zone 라벨 실측(JSA-PF-DS-003 5절), 노드 사용률의 정상 범위(JSA-PF-OP-001 3절).

- 로그 보존 기간·수집 경로, 서비스 간 TLS, DB verify-full, KMS, 저장 암호화(CSAP 기준 확정 뒤).

- 쿠키 Secure 주입 보완 Task 발급 여부(설계서 9장 #14), 외부 소스 인증키 암호화 키 주입 경로의 담당 Task.

- 사내 개발 DB 위치·백업, 사내 개발 클러스터 배포 값(values-dev.yaml).

- 비밀번호 정책, 다중 요소 인증 제공 방식, 불법 로그인 시도 경고, 세션 유지 시간(JSA-CM-CT-002 의 10.3.2~10.3.4).

### 4.5 개발 표준

- 자동 포맷터·정적분석 도입 여부, 코드 주석 규칙, PR 템플릿 파일 적용 여부, 리뷰어 수.

- CI 실패 상태의 병합을 막는 방법(브랜치 보호를 쓸 수 없는 조건에서의 대안), CI 미실행 감시의 담당.

- runc 패치·외부 다운로드 시간 초과 조치·docs 잡 수정의 기한과 담당(JSA-PF-OP-006 6절, JSA-PF-TS-001 5절).

- 코드 명명 규칙(변수 snake_case)을 기존 코드에 소급 적용할지(JSA-PF-ST-001 2절, 5절 8번), 시크릿 스캔을 규칙 문서에 올릴지(JSA-PF-ST-002 5절), DoD 의 '보안·성능 영향 확인' 항목 확정(JSA-PF-ST-003 2절).

- ADR tmp/ 초안의 폐기·재작성 여부와 색인(Index.md) 갱신(JSA-PF-DS-004 1절, 5절 5번).

## 5. 작성 중 발견한 사항

- develop CI 의 docs 잡이 실패한다. 마지막 성공(7001390, 2026-10-12) 뒤로 취소 2건을 빼면 6회(3a9c15f, f54800b, e829940, 0098f5b, ba1dd6c, 4e37ab6) test 실행이 모두 docs 잡 실패로 끝났고 매번 build-push 가 건너뛰어졌다. 앞의 4회는 마크다운 린트가 주간보고(10월 1주)의 번호 목록 MD029 2건으로 실패해 링크 검사가 실행되지 않았고(7bd0bb5 에서 고쳐졌다), 뒤의 2회(ba1dd6c, 4e37ab6)는 린트를 통과했으나 문서 링크 검사가 깨진 링크 11건을 보고했다. 최신 실행(4e37ab6)은 린트 0 issues(541개 파일)·깨진 링크 11건이다. 3a9c15f 는 customer-web 이미지 빌드(Dockerfile 의 npm ci)도 npm 네트워크 시간 초과(ETIMEDOUT)로 실패했고, ba1dd6c 는 customer-web 잡(Dagger 안의 npm ci)이 같은 ETIMEDOUT 로 실패했다(두 실패 모두 다음 실행에서 통과했고, 시간 초과의 근본 원인은 조사하지 않았다). 주간보고(10월 1주) 3건은 상대 경로 깊이가 틀렸고, docs/03.운영/dev-stg/kubernetes-관리/2026-10-06-local-k8s-build-shared.md 의 8건은 gis-sass 에 없는 ../architecture/·../operations/·../history/ 경로를 가리킨다(원인은 추정). 이 작업에서는 고치지 않았다. 수정안은 별도 세션이 gis-sass 의 브랜치 docs/20261016/fix-broken-doc-links 에 만들었고, 2026-10-16 현재 미커밋 상태에서 링크 검사 broken 0·린트 0 issues 를 확인했다.

- 설계서 9장 §9.2 판정표가 갱신되지 않았다. v0.8(2026-10-14)은 충족 3·부분 6·미흡 5 그대로인데, 보완 Task T099·T101·T102·T103·T105 는 완료 상태다(검증은 2026-09-27, T099·T101 의 완료 판정은 2026-10-14). JSA-CM-CT-002 는 완료된 Task 를 반영해 작성했다.

- 외부 소스 인증키 암호화 키(MAP_SECRET_KEY)를 chart 가 주입하지 않는다. 저장소 점검 결과 deploy/ 에 이 변수가 없고 앱에는 개발용 고정 기본값이 있다. chart 로 배포하면 기본값이 쓰일 수 있다(클러스터 실측은 하지 않았다). 설계서 9장은 이 키를 다루지 않는다. JSA-PF-DS-002, JSA-PF-RL-002, JSA-CM-RL-002 에 반영했다.

- 인증 쿠키의 Secure 속성은 chart 가 주입하지 않아 TLS 환경에서도 붙지 않는다(설계서 9장 #14). 보완 Task 는 발급되지 않았다.

- ADR 색인(Index.md)의 상태가 원문과 다르다. ADR-2026-09-08.01·2026-09-26.01·2026-09-26.02 를 "제안됨"으로 적었으나 원문은 수용·승인·승인이고, ADR-2026-09-01.02(승인)는 색인에 없다.

- values-dev.yaml 의 Ingress 클래스는 nginx 이고 dev0 클러스터의 Ingress 는 Cilium(cilium)이다. 또한 dev·prod values 는 대상 정보가 비어 있어 이 values 로는 렌더가 실패하도록 막아 두었다.

- 설계서(3장 표, 6장 6.6)와 deploy/README.md §7.4 의 '사내 k8s(보안 실습 클러스터) 물리 노드 1대, Multi-AZ 불성립' 행은 dev0 가 아니라 별도 Proxmox 호스트(proxmox10) 위 보안 실습 클러스터의 호스트 현황(2026-09-09)을 근거로 2026-09-16 에 판정한 것이다(그 클러스터의 구축 기록은 찾지 못했다). 설계서·chart 문서는 dev0(2026-10-06 구축, 10-09~10 호스트 3대 확장)를 언급하지 않아 dev0 의 Multi-AZ 판정이 없고 노드 zone 라벨 실측 기록도 없다 확인 필요(kubectl get nodes -L topology.kubernetes.io/zone).

- 저장소에는 PR 템플릿 파일이 없고 자동 포맷터·정적분석이 설정되어 있지 않다. 브랜치 보호는 조직 플랜 제약으로 쓸 수 없는데, v0.1.0 릴리스 노트는 "1 approval" 보호를 적고 있다(JSA-PF-RL-004 에서 정정했다). 그래서 PR 경유·CI 통과 뒤 병합 같은 규칙이 시스템으로 강제되지 않고, develop·main 모두 PR 없이 들어온 커밋이 있다(main 은 v0.1.0 보다 56커밋 앞서 있고 그 뒤 first-parent 28건이 모두 PR 병합이 아니다, JSA-PF-ST-002 1절·5절). 코드 명명 규칙(변수 snake_case)도 현재 코드와 다르다(JSA-PF-ST-001 2절).

- customer e2e 는 기준 커밋에서 19건이다(2026-10-13 기록은 18건 중 17건 통과였고, 10-16 에 T111 시나리오 1건이 develop 에 추가됐다. 이번에 재실행하지 않았다). 그중 '레이어를 끄면 새로고침해도 꺼진 상태가 유지된다' 1건이 간헐적으로 실패한다(T090 수정 뒤 기록에 남은 것은 09-27, 10-13, 10-14 연속 3회 중 1회). 체크 해제의 저장 요청이 끝나기 전에 reload 하는 경합으로 보이나 10-14 실패는 원인 조사를 하지 않았고, e2e 는 CI 에 없다. Gradle 의존성 취약점 점검은 CI 에 없다(점검 잡 도입 PR #20 이 NVD 키 미등록으로 병합 없이 닫혔고 T086 은 blocked 이며, 실제 NVD 스캔은 한 번도 돌지 않았다).

- v0.1.0 태그의 chart 는 develop 과 다르다. 마이그레이션 Job 이름이 고정이고 인자가 없어 시드가 항상 실행되며, 이미지만 바꾼 업그레이드가 Job 불변 필드로 실패할 것으로 보이고(재현하지는 않았다), 스키마가 앞선 상태에서 롤백하면 파드가 Init 에서 멈춘다. 이를 고친 T105(2026-09-27 KST 병합)는 아직 릴리스되지 않았다. 배포 런북·롤백 계획·릴리스 노트는 develop 기준으로 쓰고 이 차이를 밝혔다(JSA-PF-RL-002 1절, JSA-PF-RL-004). 현재 chart 의 클러스터 설치·업그레이드·롤백은 실행한 기록이 없다(T089).

- 배포 후 검증 중 로그인 왕복·smoke 3종·제품 간 격리는 시드 계정을 전제로 한다. 시드는 로컬 k3s 에서만 켜고 사내 개발·운영에서는 끄는 것이 규칙인데, 시드를 끈 DB 에서 첫 관리자 계정을 만드는 절차가 없다(T105 남은 일). 그래서 사내 개발·운영에서는 현재 절차로 이 검증을 할 수 없다(JSA-PF-RL-002 4절).

- JWT 서명키 무중단 회전(kid·구 키 목록)은 앱이 지원하지만 chart 가 활성 키 한 값만 주입해(T088 todo) chart 로는 3단계 회전을 할 수 없다. 지금 가능한 것은 활성 키 교체뿐이다(JSA-PF-RL-003 4절).

## 6. 작성 기준

- 기준일은 2026-10-16이다. 값과 상태는 그날 저장소와 작업 기록에서 확인한 것이다.

- 비밀값·내부 IP·개인 연락처는 넣지 않았다. 위치만 적었다.

- 승인된 설계(모듈러 모놀리식 + 선택적 분해, ADR-2026-08-26.01)와 dev0 구성은 사실로 적었다. 프로토타입은 데이터 표시 모듈과 데이터 표현 방식의 참조 기준 자료로 인용했고, 결합 방식은 미결정으로 표시했다.

- 각 양식의 작성 안내와 예시 행은 지우고 문서번호·파일 이름 규칙은 유지했다. 양식의 제목·표 머리글·시트 구성은 JSA-PF-DS-004 를 뺀 20종에서 유지하고 필요한 소제목·근거 자료를 덧붙였다. JSA-PF-DS-004(ADR)는 양식이 결정 1건당 문서 1개인데, ADR 25건 현황표(1절)와 결정 변경 이력(2절)을 앞에 두고 양식의 맥락·결정·검토한 대안·결과는 대표 결정 2건과 결정 대기 1건(3.1~3.3) 안에 굵은 글씨 항목으로 옮겼다.

- 판정이 필요한 곳은 증거가 있는 만큼만 판정했다. 증거가 없으면 충족으로 적지 않았다.

## 7. 검증

- Word·Excel: XML 구조와 ISO/IEC 29500 스키마 검증을 통과했고 자리표시자·작성 안내가 남아 있지 않다. 서식은 macOS 미리보기로 확인했다. 작성 중에는 Microsoft Office 로 열어 보지 않았고, Office 에서 연 결과(서식·열림 오류)를 확인한 기록은 없다. 제출 전에 Word·Excel 로 열어 확인한다.

- Markdown: 저장소 루트 .markdownlint-cli2.jsonc 규칙으로 린트했다.

- 인용한 수치와 판정은 원문을 다시 대조했으나, 테스트·배포·클러스터 동작은 이번에 재수행하지 않았다.

- 작성 뒤 독립 검증을 했다. 산출물 21종과 이 README 의 사실 주장 3,180건을 저장소·GitHub·CI 기록과 다시 대조해 197건이 지적됐고(모순 27·불일치 65·과장 71·근거 없음 19·낡음 15), 반박 검토를 거쳐 확정된 것을 문서에 반영했다. 고친 문장을 다시 대조하는 2차 검증(4,323건 대조)에서 68건이 지적돼(확정 62·모호 3·반박 3) 같은 방식으로 반영했다. 2차에서 새로 쓴 문장 99개를 한 번 더 대조한 3차 검증(1,310건 대조)에서는 19건이 지적돼(확정 16·모호 2·반박 검토 1건은 직접 확인) 반영했다. 사용량 한도로 중단됐던 반박 검토를 다시 돌려 고친 문장을 재확인했고(확정 14·모호 1·이미 반영돼 해소 4), 거기서 나온 문구 다듬기 4건을 더 반영했다. 주된 유형은 날짜·범위 단서 없는 서술(예: v0.1.0 과 develop 의 차이, 시드 환경 한정, 측정 시점)이었다. 반영 내역은 docs/history/2026/10/17/ 의 작업 기록에 있다.

- 검증으로도 확인하지 못한 것: GHCR 이미지 게시 여부와 패키지 공개 여부(gh 토큰에 read:packages 권한 없음), NCP 콘솔·타 기관·발주처 쪽 사실(공공 콘솔 실측 5건, 하등급 분류, 질의 발송 여부), 클러스터 실동작(dev0 의 현재 상태, Cilium 에서의 NetworkPolicy·프로브 동작), 조직 결정(담당자·승인자).