# 개발 담당 산출물 작성 현황

개발팀 내부용 문서다. 발주처에 산출물을 제출할 때는 이 파일을 제외한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-10-16 |
| 작성자 | 박가람 |
| 승인자 | - |
| 범위 | 제주위성AI 관련 — 통합플랫폼(gis-sass), 사내 개발·스테이지 클러스터(dev0), 제주 지반침하 프로토타입(Jeju-subsidence-AI, 참조 기준 자료) |
| 기준 커밋 | gis-sass 4e37ab6(develop), dev0 23f4525, Jeju-subsidence-AI 129d660 |
| 양식 | 20 중간산출/양식-담당별/개발 의 양식 23종 중 21종을 작성했다 |

## 1. 요약

- 21종을 작성했다(Word 5, Excel 2, Markdown 14). 2종은 제외했다(3절).

- 현재 단계는 "프로토타입 분석 및 gis-sass 결합 방식 검토 중"이다. 결합 방식과 서비스 구성은 정해지지 않았으므로, 문서는 이를 확정된 설계처럼 쓰지 않고 "검토 중·미결정"으로 표시했다.

- 정해지지 않은 값은 지어내지 않고 - 또는 "미정"으로 두었다. 결정이 필요한 주요 항목은 4절이다.

- 통제항목 갭 분석(JSA-CM-CT-002)은 저장소 증거 기준의 사전 판정이다. 30개 통제항목 중 충족 0, 부분 17, 미충족 11, 해당없음 2(잠정)다.

- QA 테스트케이스(JSA-PF-TS-005)의 판정·수행일은 작업 기록과 CI 실행 기록에서 인용했다.

## 2. 문서별 현황

| 문서번호 | 문서 | 형식 | 상태 | 핵심 근거 | 남은 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JSA-CM-CT-001 | 인증 범위 정의서 | Word | 작성 | ADR-2026-09-26.02(승인, D1–D7) | 발주처 등급 분류 확인, 공공 콘솔 실측 5건, KISA 최신판 확인 |
| JSA-CM-CT-002 | 통제항목 갭 분석 | Excel | 작성(사전 판정) | 해설서 정리본 30개 통제항목, 설계서 9장, 작업 기록 | KISA 최신판 재확보 뒤 확정 판정 |
| JSA-CM-RL-001 | 파일럿 계획 | Word | 골격 | WBS 세세부4(파일럿 후보지 선정, 운영 및 실증환경 제공) | 목적·대상·일정·성공 지표를 기획과 협의 |
| JSA-CM-RL-002 | 배포 런북·롤백 계획 | Markdown | 작성 | JSA-PF-RL-002·RL-003 요약, deploy/README.md | 롤백 결정자 |
| JSA-PF-CF-007 | 문서 위키 구조(목차) | Markdown | 작성 | gis-sass 문서 구조, 3개 저장소의 문서 | - |
| JSA-PF-DS-001 | PRD | Word | 작성 | WBS, 구현 기능 FR-01–10, 프로토타입 점검 화면에서 도출한 후보 FR-P1–P5(관리자 화면 제외) | FR-P 우선순위, 성능 목표 수치 |
| JSA-PF-DS-002 | 기술 설계 문서 | Markdown | 작성 | 코드·API·DB 마이그레이션, 설계서 | 열린 질문 12건(8절) |
| JSA-PF-DS-003 | 아키텍처 문서 | Markdown | 작성 | C4 구성, ADR, 배포 구성 | 프로토타입 결합 방식(6절, 검토 중) |
| JSA-PF-DS-004 | ADR | Markdown | 작성 | ADR 25건(승인 23·수용 1·검토 중 1)과 별도로 결합 방식 ADR 제안 1건(3.3절, 번호 미발급) | 결합 방식 결정(3.3절) |
| JSA-PF-IM-002 | 체인지로그 | Markdown | 작성 | VERSION, RELEASE-NOTES.md, PR #36·#38–#78 | - |
| JSA-PF-OP-001 | 운영 런북 | Markdown | 작성(운영 개시 전) | dev0 운영 문서, deploy/README.md | 운영 책임자·연락 체계(WBS ID 34) |
| JSA-PF-OP-006 | 장애 포스트모템 | Word | 작성(개발 환경 사례) | CI 전 잡 미실행 사례(2026-09-16–09-26) | - |
| JSA-PF-RL-002 | 배포 런북 | Markdown | 작성 | deploy/README.md, Helm chart | 대상 환경(사내 개발·운영) values |
| JSA-PF-RL-003 | 롤백 계획 | Markdown | 작성 | deploy/README.md §3.4·§5.3 | 롤백 결정자 |
| JSA-PF-RL-004 | 릴리스 노트 | Markdown | 작성 | RELEASE-NOTES.md v0.1.0 | - |
| JSA-PF-ST-001 | 코딩 컨벤션 | Markdown | 작성 | docs/rules/coding | - |
| JSA-PF-ST-002 | Git 브랜치 커밋 규칙 | Markdown | 작성 | docs/rules/git | - |
| JSA-PF-ST-003 | PR 템플릿·Definition of Done | Markdown | 작성 | docs/rules/workflow | - |
| JSA-PF-ST-005 | 개발환경 셋업 가이드 | Markdown | 작성 | AGENTS.md, docs/TESTING.md, compose 파일, mise.toml, 프로토타입 README | - |
| JSA-PF-TS-001 | 테스트 전략·계획서 | Word | 작성 | docs/TESTING.md, CI 워크플로, 실행 기록 | - |
| JSA-PF-TS-005 | QA 테스트케이스와 결과 | Excel | 작성(기록 인용) | smoke 3종, CI 실행, 작업 검증 기록. 69건 중 Pass 56, Fail 2, Block 7, 판정 공란 4 | Fail·Block·판정 공란 13건 재수행 |

## 3. 제외·이동한 양식

- JSA-CM-CT-003 보안 요구사항 반영 결과: CSAP 과업(WBS ID 33)에서 작성하므로 이 묶음에서 제외했다. 양식은 20 중간산출/양식-담당별/개발 에 그대로 있다.

- JSA-PF-OP-002 고객 파일럿 결과 보고: 기획 담당 문서라서 양식 파일을 20 중간산출/양식-담당별/기획 으로 옮겼다. 작성하지 않았다.

## 4. 공백 목록

결정이 필요한 주요 항목을 주제별로 묶었다. 세부 항목은 각 문서의 해당 절을 따른다.

- 사람·조직: 승인자와 롤백 결정자·운영 책임자는 - 로 두었다. 운영 체계(책임자·직무 분리·사고 대응·연락 체계)는 서비스 보안 운영체계 구성(WBS ID 34)에서 정한다(JSA-PF-OP-001 7절, JSA-PF-RL-002 5절).

- 발주처·외부: 발주처의 하등급 분류, 로그인 식별자 운영 정책, KISA 최신판(D7)과 제3자 진단 요건(D6), NCP 공공 콘솔 실측 5건(JSA-CM-CT-001), 세세부1·2 산출물 확인 질문 5건의 회신(JSA-PF-DS-002 8절).

- 기획 협의: 프로토타입 결합 방식·범위·담당(JSA-PF-DS-004 3.3절, JSA-PF-DS-003 6절), 요구사항 후보 FR-P1–P5 의 우선순위(JSA-PF-DS-001), 파일럿 목적·일정·성공 지표(JSA-CM-RL-001).

- 수치·기술 결정: 성능 목표 수치와 부하 시험 계획(WBS ID 12, AI 담당), 사내 개발·운영 배포 값, 로그 보존·서비스 간 TLS·KMS(CSAP 기준 확정 뒤) 등 JSA-PF-DS-002 8절의 열린 질문.

## 5. 작성 중 발견한 사항

결정이 필요한 사항은 4절과 JSA-PF-DS-002 8절(열린 질문)에 모았다.

## 6. 작성 기준

- 기준일은 2026-10-16이다. 값과 상태는 그날의 저장소와 작업 기록을 기준으로 한다.

- 비밀값·내부 IP·개인 연락처는 넣지 않았다. 위치만 적었다.

- 승인된 설계(모듈러 모놀리식 + 선택적 분해, ADR-2026-08-26.01)와 dev0 구성은 사실로 적었다. 프로토타입은 데이터 표시 모듈과 데이터 표현 방식의 참조 기준 자료로 인용했고, 결합 방식은 미결정으로 표시했다.

- 각 양식의 작성 안내와 예시 행은 지우고 문서번호·파일 이름 규칙은 유지했다. 양식의 제목·표 머리글·시트 구성은 JSA-PF-DS-004 를 뺀 20종에서 유지하고 필요한 소제목·근거 자료를 덧붙였다. JSA-PF-DS-004(ADR)는 양식이 결정 1건당 문서 1개인데, ADR 25건 현황표(1절)와 결정 변경 이력(2절)을 앞에 두고 양식의 맥락·결정·검토한 대안·결과는 대표 결정 2건과 결정 대기 1건(3.1–3.3) 안에 굵은 글씨 항목으로 옮겼다.

- 판정이 필요한 곳은 증거가 있는 만큼만 판정했다. 증거가 없으면 충족으로 적지 않았다.

## 7. 검증

- Word·Excel: XML 구조와 ISO/IEC 29500 스키마 검증을 통과했고 자리표시자·작성 안내가 남아 있지 않다. 서식은 macOS 미리보기로 확인했다.

- Markdown: 저장소 루트 .markdownlint-cli2.jsonc 규칙으로 린트했다.

- 작성 뒤 산출물 21종과 이 README 의 사실 주장을 저장소·GitHub·CI 기록과 대조하는 독립 검증을 여러 차례 했고, 확정된 지적을 문서에 반영했다. 반영 내역은 docs/history/2026/10/17/ 의 작업 기록에 있다.