# 배포 런북·롤백 계획

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | JSA-CM-RL-002 |
| 시스템 | 공통(시스템 구분 없음) |
| 분류 | 배포·시범적용 |
| 버전 | V0.1 |
| 작성일 | 2026-10-16 |
| 작성자 | 박가람 |
| 승인자 | 박가람 |

## 제·개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-16 | 최초 작성 | 박가람 | 박가람 |

이 문서는 지반침하 스마트 관리 시스템(통합플랫폼)의 배포 런북과 롤백 계획을 한 문서로 요약한 공통 문서다. 통합플랫폼 배포·롤백의 세부 절차와 근거는 JSA-PF-RL-002(배포 런북)와 JSA-PF-RL-003(롤백 계획)이 단일 출처이며, 두 문서와 어긋나면 두 문서를 따른다. 사내 개발 클러스터(dev0) 자체의 복구는 두 문서의 범위 밖이라 5절 마지막 항목에서 JSA-PF-OP-001(운영 런북)과 ops/dev0 운영 문서를 가리킨다. 모든 절차는 사람이 실행한다.

## 1. 배포 개요

- 대상 버전: develop 의 chart·이미지 기준이며, chart 와 이미지는 같은 커밋의 것을 쓴다(JSA-PF-RL-002 §1). 이미지는 커밋 SHA 태그로 식별하고 환경 값에는 OCI digest 를 고정한다(latest 미사용).

- 대상 환경: 로컬 k3s(리허설) → 사내 k8s 개발(ops/dev0 클러스터) → NCP 공공기관용 NKS 운영. 같은 이미지(digest)를 환경 사이에서 승격하는 것이 설계 원칙이다(JSA-PF-RL-002 §1).

- 배포 일시·담당: 로컬 k3s 배포 2026-09-10, 2026-09-16 재검증. 담당은 박가람.

## 2. 사전 점검

- 변경 사항 검토 완료 — 대상 커밋의 CI(test 워크플로) 전 잡 통과, 이미지 6종 GHCR 게시, 릴리스 승인 체크리스트(JSA-PF-TS-011)

- 백업 완료 — 운영은 NCP Cloud DB 자동 백업이 기본 방침

- 롤백 방법 확인 — 이전 리비전(helm history gis)과 이전 이미지 digest 를 기록해 두었다

- 외부 소스 인증키 암호화 키(MAP_SECRET_KEY)의 주입 방법을 정했다

## 3. 배포 절차

| 순서 | 작업 | 명령·방법 | 담당 | 예상 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대상 환경 values·시크릿 준비 | values 의 이미지·DB 호스트·NetworkPolicy 대상을 채우고, 시크릿 4종은 로컬에서는 --set-string secret.*, 개발·운영에서는 외부에서 만든 Secret(SealedSecrets, ADR-2026-09-26.01)의 이름을 values 로 4개 모두 지정(database.<제품>.existingSecret, auth.<제품>.jwtSecretName, <제품> 은 customer·admin)해 주입 | 개발팀 | — |
| 2 | 차트 검증 | helm lint, helm template(scripts/ci/check-chart.sh) | 개발팀 | — |
| 3 | 설치·업그레이드 | helm upgrade --install gis charts/gis -f charts/gis/values-<환경>.yaml --set <이미지 digest 6종> --wait --timeout 10m. 로컬만 --set-string <시크릿 4종>(secret.customerDbPassword 등)을 더 붙인다. 개발·운영은 --set-string secret.* 를 쓰지 않는다 — 1단계에서 values 로 지정한 외부 Secret 이름을 chart 가 참조하고 Secret 을 만들지 않으며, SealedSecret 매니페스트는 helm upgrade 전에 apply 한다(JSA-PF-RL-002 3단계) | 개발팀 | 한도 10분 |
| 4 | 마이그레이션·기동 확인 | kubectl get jobs,pods,ingress — 마이그레이션 Job 2개 Complete, 앱 파드 Ready | 개발팀 | 실측 각 5초(로컬 k3d, 빈 DB 첫 설치). 한도 600초 |
| 5 | 헬스·smoke | 관리 포트 8081 /actuator/health. smoke(scripts/smoke-auth.sh·smoke-org-workspace.sh·smoke-map.sh) | 개발팀 | — |

## 4. 배포 후 검증

| 항목 | 확인 방법 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 기동 상태 | kubectl get pods,jobs,ingress | 앱 파드 Ready, Job Complete |
| 헬스 | /actuator/health(관리 포트) | HTTP 200, status 가 UP(본문 예: {"groups":["liveness","readiness"],"status":"UP"}) |
| 로그인·핵심 기능 | 로그인 왕복, smoke 3종 | HTTP 200, 기준 PASS 수(인증 38·지도 42) |
| 제품 간 격리 | 토큰 교차 요청 | 양방향 401 |

로그인 왕복과 smoke 는 검증용 계정이 있는 환경에서 수행한다.

## 5. 롤백

- 롤백 판단 기준: 마이그레이션 Job 실패(이전 파드는 계속 서비스), --wait 시간 초과, 헬스 UP 아님, 로그인 왕복·smoke 실패, 핵심 기능 장애(JSA-PF-RL-003 §1).

- 롤백 절차: helm history gis 로 리비전 확인 → helm rollback gis <리비전> --wait --timeout 10m → 롤백 후 검증(헬스·smoke). 롤백도 새 리비전이므로 이전 이미지로 마이그레이션 Job 이 한 번 더 돈다.

- 데이터 복구 방법: helm rollback 은 스키마를 되돌리지 않는다. 마이그레이션은 이전 코드와 호환되게 작성하는 것이 deploy/README.md 의 방침이다(JSA-PF-RL-003 §4). 꼭 필요하면 migrate:rollback 을 사람이 판단해 실행한다. 데이터 복원은 운영 관리형 DB 자동 백업을 쓴다.

- 사내 개발 클러스터 자체(노드·etcd) 복구는 이 문서와 상세판(JSA-PF-RL-002·RL-003)의 범위 밖이다. JSA-PF-OP-001 4절·5절과 클러스터 운영 문서(재구축·비밀 파일 백업과 복원)를 따른다. 비밀 파일 3종과 etcd 스냅샷은 스크립트로 암호화 묶음을 만들어 백업한다. 클러스터 전체 재구축은 2026-10-10 에 수행했다.

## 6. 연락 체계

| 역할 | 이름 | 연락처 |
| --- | --- | --- |
| 배포 담당 | 박가람 | - |
| 롤백 결정자 | - | - |
| 인프라(사내 클러스터) 담당 | 박가람 | - |

운영 체계는 CSAP 인증 신청 과업(WBS ID 34)에서 확정한다.

## 7. 근거 자료

- JSA-PF-RL-002, JSA-PF-RL-003 (이 문서의 상세판), JSA-PF-OP-001 4절·5절(사내 클러스터 복구)

- deploy/README.md (gis-sass 저장소), docs/operations/secrets-backup.md·cluster-rebuild.md (ops/dev0 저장소)